Załącznik nr 3 do Regulaminu udzielania przez Gminę Nowa Ruda zamówień publicznych, których wartość nie przekracza kwoty 130.000 złotych

Nr sprawy: ITOŚ.271.16.2021

Nowa Ruda, dnia 03 sierpnia 2021 r.

Gmina Nowa Ruda

ul. Niepodległości 2

57-400 Nowa Ruda

NIP:885-15-35-651

REGON:890718142

(pełna nazwa Zamawiającego – nazwa, adres, NIP, REGON, adres e-mail )

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA PN.:

„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nowa Rud w roku 2021”

- Opis przedmiotu zamówienia:

Ogólna charakterystyka.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie usuwania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest tj. odpadów o kodach 17 06 01 (materiały izolacyjne zawierające azbest) i 17 06 05 (materiały konstrukcyjne zawierające azbest) o ogólnej masie ok. 58,77 Mg znajdujących się na terenie Gminy Nowa Ruda.

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia:

a) Demontaż, zbiórka, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest – w ilości ok. 27,855 Mg, (przy czym przyjęto że 1 m2 = 15 kg), będących własnością osób fizycznych z terenu Gminy Nowa Ruda, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.

b) Zbiórka, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest – w ilości ok. 30,915 Mg, (przy czym przyjęto, że 1 m2 = 15 kg), będących własnością osób fizycznych z terenu Gminy Nowa Ruda, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. Wskazana powyżej ilość odpadów może ulec zmianie, gdyż zakres robót został dokonany na podstawie wniosków, deklaracji mieszkańców Gminy, zamierzających usunąć wyroby zawierające azbest ze swoich posesji, jak również przeprowadzonej w 2016 roku inwentaryzacji. Obmiar zakresu robót był dokonany w oparciu o pomiar szacunkowy. Wykonawca, po podpisaniu umowy otrzyma od Zamawiającego wykaz nieruchomości, z których należy usunąć odpady zawierające azbest.

c) Wykonawca zobowiązany jest do ustalenia daty i godziny dokonania demontażu oraz odebrania wyrobów zawierających azbest z właścicielem nieruchomości,
u którego mają być wykonywane prace.

Informacje o ustalonych terminach Wykonawca przekaże Zamawiającemu w formie harmonogramu. Wykonawca przed przystąpieniem do prac ma również udokumentować fakt występowania wyrobów zawierających azbest w formie fotograficznej.

d) Wykonawca każdorazowo zobowiązany będzie do zważenia odbieranych odpadów azbestowych na miejscu wykonywania prac, dla każdej nieruchomości z osobna, przed wywiezieniem ich na składowisko w obecności przedstawiciela Zamawiającego oraz poświadczenie tego faktu, na każdym jednostkowym protokole odbioru. Na tej podstawie zostanie określona ilość odpadów i końcowa wartość realizacji zadania oraz sporządzony protokół końcowego odbioru robót, który jest podstawą do przewiezienia odpadów na składowisko.

e) Wykonawca dostarczy Zamawiającemu karty przekazania odpadów na składowisko, potwierdzające ilość odebranych odpadów (wagowo oraz w m2), a Właścicielowi posesji wystawi oświadczenie, że prace związane z usunięciem azbestu zostały wykonane prawidłowo z zachowaniem przepisów technicznych i sanitarnych, a teren został prawidłowo oczyszczony z wyrobów zawierających azbest.

f) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wypadkową, a także za zniszczenia własności prywatnej i osób prawnych spowodowane swoim działaniem lub niedopatrzeniem związanym z realizacją niniejszego zamówienia.

g)Do obowiązku Wykonawcy należeć będzie również sporządzenie tabelarycznego rozliczenia wykonanych prac zawierającego: nazwę gminy, nazwę i adres wnioskodawcy, miejsce wykonania prac, rodzaj wykonanych prac, ilość w kg i m2 zdemontowanego i unieszkodliwionego azbestu, wartość demontażu i unieszkodliwienia odpowiadająca 100 % wykonanych prac.

h) Całkowita ilość odpadów przewidziana do odebrania w ramach niniejszego zamówienia będzie wypadkową kwoty przewidzianej na realizację zamówienia i najkorzystniejszej ceny jednostkowej oferowanej w niniejszym postępowaniu. O wynagrodzeniu Wykonawcy decyduje niezmienna w trakcie trwania zamówienia cena jednostkowa podana w formularzu ofertowym. Zamawiający, aby osiągnąć efekt ekologiczny planuje usunąć około 58,77 Mg materiałów zawierających azbest.

i) Wykonawca zabezpieczy odpady zgodnie z obowiązującymi przepisami: ułożenie na paletach, zabezpieczenie folią i przygotowanie do transportu. Wykonawca uporządkuje miejsca po usunięciu odpadów.

j) Transport odebranych odpadów zawierających azbest winien odbywać się specjalistycznym sprzętem zgodnie z wymogami określonymi w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011r. o przewozie towarów niebezpiecznych oraz w sposób nie stwarzający zanieczyszczenia dróg i terenów użyteczności publicznej, oraz nie stwarzający zagrożenia dla środowiska zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym, przekazanie odpadów do unieszkodliwiania, na odpowiednio do tego celu przeznaczone składowisko zgodnie z przepisami ustawy o odpadach (w ofercie należy wskazać miejsce utylizacji).

k) Ponadto Wykonawca w ramach ceny ofertowej winien zapewnić również:

- organizację i czynności przygotowawcze związane z wizją lokalną
u wnioskodawców określającą ilość materiału do unieszkodliwienia;

- organizację i zabezpieczenie placu robót;

- uporządkowanie terenu po zakończeniu robót oraz ewentualną wypłatę odszkodowań z tytułu zniszczeń powstałych w wyniku prowadzenia robót lub w związku z nimi.

l)Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, m. in.:

- ustawą o odpadach;

- rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia
2 kwietnia 2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania
i usuwania wyrobów zawierających azbest;

- rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 października 2005 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów.

Kryterium wyboru oferty

Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który złoży ofertę z najniższą ceną, Wykonawca jest obowiązany w ofercie podać cenę brutto osobno za:

- demontaż 1 Mg pokrycia dachowego zawierających azbest z budynków mieszkalnych i gospodarskich wraz z ich zabezpieczeniem, transportem i unieszkodliwieniem (zdeponowaniem na składowisku odpadów niebezpiecznych);

- usunięcie 1 Mg odpadów zawierających azbest składowanych na posesjach wraz z ich zabezpieczeniem, transportem i unieszkodliwieniem (zdeponowaniem na składowisku odpadów niebezpiecznych).

Uwagi

Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od zawarcia umowy, jeżeli Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu odstąpi od przyznania dotacji.

- Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia:

08.10.2021 r.

- Informacja, czy zamówienie jest dofinansowane ze środków Unii Europejskiej*: TAK/NIE

- Przy wyborze oferty do realizacji, Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami: cena 100%

- Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:

- formularz oferty wg załączonego wzoru – zał. nr 1,

- oświadczenie Wykonawcy, że spełnia warunki udziału w postępowaniu – zał. nr 2,

- zaparafowany wzór umowy – zał. nr 3,

- Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie:

Cena powinna zawierać:

- wartość dostawy* /usługi*/roboty budowlanej* określoną w oparciu o przedmiot zamówienia,

- obowiązujący podatek od towarów i usług VAT.

- Zamawiający wybierze ofertę z najkorzystniejszą ceną oraz spełniającą wszystkie wymagane warunki.

- Opis sposobu przygotowania oferty:

- Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta na zadanie pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nowa Ruda w roku 2021” bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego lub przesłać e-mailem na adres: sekretariat@gmina.nowaruda.pl*.

Cena podana w złożonej ofercie ma być podana cyfrowo i słownie. Oferta cenowa winna być sporządzona wyłącznie w języku polskim i musi obejmować całość zamówienia. Formularz składany drogą pocztową należy wypełnić czytelną i trwałą techniką. W przypadku oferty składanej drogą elektroniczną powinna być ona przygotowana w formacie uniemożliwiającym edycję (np. pdf).*

- Miejsce i termin złożenia oferty :

- Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 13.08.2021 r., do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego (57-400 Nowa Ruda, ul. Niepodległości 2) lub wysyłając na adres mailowy: sekretariat@gmina.nowaruda.pl*.

- Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym w zaproszeniu nie będzie brana pod uwagę, a dodatkowo – oferta złożona drogą pocztową zostanie Wykonawcy zwrócona bez otwierania.

- Miejsce i termin otwarcia oferty:

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 13 sierpnia 2021 r. , o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego.

- Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są :

Karolina Chorągwicka Inspektor ds. ochrony środowiska i gospodarki komunalnej, tel. 74 872 0929, e-mail: k.choragwicka@gmina.nowaruda.pl

Tomasz Zieliński Kierownik Referatu Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska, tel. 74 872 0940, e-mail: tomek.zielinski@gmina.nowaruda.pl

( imię i nazwisko, nr telefonu, adres mailowy)

- Informacje dotyczące zawierania umowy.

Umowa musi zawierać wszystkie uwarunkowania złożonej propozycji cenowej.*

Nowa Ruda, dnia 05 sierpnia 2021 r.

/Anna Zawiślak – Zastępca Wójta Gminy Nowa Ruda/

(data i podpis Zamawiającego)

* niepotrzebne skreślić/wpisywać, jeżeli dotyczy